# Plan de Pruebas de Migración de Aplicaciones Java (Tomcat) - Windows a Linux

Responsable: Fabian Gaona y Sebastian Fajardo - Programador
Aplicación: Activos
Fecha: octubre 2025

## 1. Objetivo

Garantizar el correcto funcionamiento, estabilidad y compatibilidad de la aplicación Activos, desarrollada en NetBeans 8.2 y desplegada en Apache Tomcat 8, conectada a MySQL, al migrarla desde Windows hacia Linux (Rocky Linux 9).

## 2. Alcance

Este plan cubre la migración del código fuente, despliegue en Tomcat, validación de conectividad con MySQL en Linux, pruebas funcionales, técnicas e integración, y documentación de configuraciones necesarias.

## 3. Entorno Actual

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| IDE | NetBeans 8.2 |
| Lenguaje | Java 8 (JDK/JRE 1.8) |
| Servidor de Aplicaciones | Apache Tomcat 7.0.99 |
| Base de Datos | MySQL (XAMPP - Windows) |
| Gestor | HeidiSQL |
| Conexiones | JDBC / SQLJBC |
| Sistema Operativo Actual | Windows 10/Server |
| Sistema Operativo Destino | Rocky Linux 9 |

## 4. Actividades del Plan de Pruebas

### 4.1 Preparación del Entorno en Linux

- Instalación de Java 8 (OpenJDK) y Tomcat 8 o superior.
- Configuración de variables de entorno (JAVA_HOME, CATALINA_HOME, CLASSPATH).
- Ajuste de permisos de ejecución en carpetas webapps, logs y temp.
- Configuración de MySQL Server en Linux y validación de acceso.

### 4.2 Pruebas de Compatibilidad del Código

- Verificar rutas sensibles a mayúsculas/minúsculas.
- Ajustar rutas de archivos, logs, propiedades.
- Validar dependencias externas (DLLs o librerías nativas).
- Confirmar uso de rutas relativas.

### 4.3 Pruebas Funcionales

- Ejecución de flujos principales de la aplicación.
- Validación de JSP, Servlets, filtros y controladores.
- Prueba de subida/lectura de archivos, reportes y logs.

### 4.4 Pruebas de Conectividad con MySQL

- Validación del driver JDBC compatible.
- Verificación de URL de conexión, usuario y contraseña.
- Ejecución de operaciones CRUD.
- Validación de codificación UTF-8 y procedimientos almacenados.

### 4.5 Pruebas de Integración

- Validación de interacción con otros módulos.
- Pruebas de sesión y autenticación.
- Validación de endpoints externos.

### 4.6 Pruebas de Rendimiento

- Medición de tiempos de carga y consultas.
- Pruebas de carga concurrente.
- Validación de estabilidad del servidor.

### 4.7 Pruebas de Despliegue

1. Compilación del proyecto en NetBeans.
2. Empaquetado del WAR.
3. Copia a /opt/tomcat/webapps/.
4. Revisión de logs (catalina.out).
5. Validación de acceso en navegador.

## 5. Riesgos Identificados

| Riesgo | Descripción | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sensibilidad de nombres de archivos | Linux diferencia mayúsculas/minúsculas | Revisar rutas y normalizarlas |
| Dependencias nativas de Windows | Incompatibilidad con .dll | Sustituir o eliminar dependencias nativas |
| Permisos de ejecución | Archivos sin permisos de ejecución | Ajustar con chmod |
| Codificación de caracteres | UTF-8 vs Latin1 | Verificar collation en MySQL y propiedades de conexión |
| Versiones de librerías | Diferencias en drivers JDBC | Actualizar a versión estable para Linux |

## 6. Entregables

- Documento del plan de pruebas.
- Registro de resultados de pruebas.
- Manual de despliegue en Linux.
- Informe de incidencias y recomendaciones.

## 7. Cronograma Tentativo

| Fase | Actividad | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración de entorno Linux | Jhonatan | 28–29 Oct 2025 |
| 2 | Migración y despliegue inicial | Fabian Gaona | 30 Oct–1 Nov 2025 |
| 3 | Pruebas funcionales y técnicas | Equipo Desarrollo | 2–5 Nov 2025 |
| 4 | Validación de BD y rendimiento | QA / Dev | 6–8 Nov 2025 |
| 5 | Documentación final y revisión | Todos | 10 Nov 2025 |

## 8. Conclusión

Este plan establece las bases para una migración controlada y segura de la aplicación Activos desde Windows hacia Linux, garantizando la compatibilidad, el rendimiento y la estabilidad del sistema en el nuevo entorno.