REPORTE DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Sistema COA – (Certificados de Calidad) – Plastitec

# 1. Sistema COA

## 1.1 Información general

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Aplicativo | COA – Control Operativo y Administrativo (módulo de Certificados de Calidad) |
| Tecnología | Java EE (JSP + Servlets), Apache/NetBeans (build con Ant); persistencia con EclipseLink JPA |
| Base de datos | MySQL (esquema coa_record) |
| Herramientas de IA utilizadas (desarrollo) | ChatGPT (OpenAI) – consulta y apoyo puntual durante todo el desarrollo; Claude (Claude Code) – apoyo específico en la finalización del módulo Batch Record (septiembre de 2026) |
| Periodo de desarrollo documentado | 15 de mayo de 2026 – 15 de septiembre de 2026 (en ejecución) |
| Tiempo estimado de desarrollo | 484 horas ejecutadas en el periodo documentado + 423 horas planeadas restantes de la Fase 2 (total proyectado al cierre: 907 horas) |
| Estado actual | Fase 2 de la Actualización COA 2026 en ejecución; módulo Batch Record al 90 % de avance, integrado con Inspección Manga y Control de Fórmulas, pendiente de confirmación de Calidad |
| Repositorio | Git – repositorio corporativo "Apps" (monorepo), carpeta COA/, rama main |

Nota: la fecha del 15 de mayo de 2026 corresponde al arranque declarado de esta etapa de desarrollo. La primera evidencia técnica en Git dentro de este periodo es del 19 de mayo de 2026 (commit 1e7d78186). El aplicativo cuenta con una etapa previa de desarrollo (28 de noviembre de 2025 – 27 de marzo de 2026), documentada como antecedente en la sección 1.4, que no forma parte del periodo ni del cálculo de horas de este reporte. Ambas fechas se sustentan en la sección 1.10.

## 1.2 Descripción del aplicativo

COA (Control Operativo y Administrativo) es el sistema desarrollado para Plastitec que integra y consolida la información generada por los distintos aplicativos de planta (Registros LAB, Generación de Lotes, Inspección Manga, Control Grafado, Sistema de Tubo, Control de Fórmulas, entre otros) para la generación confiable del Certificado de Calidad de producto terminado.

La aplicación está construida bajo arquitectura Java EE (JSP + Servlets), con persistencia mediante EclipseLink JPA sobre una base de datos MySQL, y opera como sistema central de trazabilidad documental: gestiona usuarios, roles y firmas digitales, controla el ciclo de vida del certificado (en gestión, en firma, finalizado, devuelto) y administra un módulo de Batch Record que reconstruye el expediente documental completo de un lote (registros de laboratorio, generación de lotes, inspección de manga, control de fórmulas y archivos cargados manualmente) en un único documento trazable.

El sistema incorpora, entre otras funcionalidades: gestión de clientes, generación de certificados por lote/ciclo, duplicado de certificados, notificaciones automáticas por correo (devolución y finalización), un panel de administración con control de accesos y firmas, y una vista de errores/novedades para el control de calidad de la información registrada.

## 1.3 Participación de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial tuvo una participación de apoyo en el desarrollo del aplicativo COA, utilizada principalmente como herramienta de consulta y asistencia puntual por el programador, quien es el autor principal del sistema.

Durante la mayor parte del ciclo de vida del proyecto (concepción, módulo de usuarios y firmas, generación de certificados, módulo de Clientes, etc.), la herramienta de IA utilizada fue ChatGPT (OpenAI), empleada como apoyo de consulta para:

Resolución de dudas puntuales de sintaxis y buenas prácticas en Java EE (JSP/Servlets) y JPA.

Redacción y ajuste de consultas SQL/JPQL contra la base de datos MySQL (coa_record).

Apoyo en el diseño de validaciones de formularios y flujos de la interfaz.

Revisión y sugerencias puntuales sobre fragmentos de código.

El módulo de Batch Record —que integra y consolida los documentos de trazabilidad de un lote a partir de distintos aplicativos (Registros LAB, Generación de Lotes, Inspección Manga, Control de Fórmulas)— fue iniciado en diciembre de 2025 y alcanzó un avance parcial cercano al 50 % hacia enero de 2026 (commit d3611df71, 9 de enero de 2026: "Se implementar y finaliza ultimo requeimiento de batch record").

A partir del 9 de septiembre de 2026, con el apoyo específico de Claude (Claude Code), se retomó y avanzó de forma decisiva el módulo de Batch Record: de un 80 % (commit 6b68f0f0c) a un 95 % (commit 58f83e2f1) en el mismo día, y posteriormente a un 90 % consolidado tras integrar Inspección Manga (commits bc68677ab y b2ba8d81f, 14 de septiembre de 2026) y Control de Fórmulas (commit 84a165274, 15 de septiembre de 2026), quedando pendiente la confirmación de Calidad sobre el manejo de versiones de lote en este último aplicativo.

Como en el resto del proyecto, las decisiones sobre arquitectura, reglas de negocio, integración entre aplicativos, validación funcional y corrección de errores fueron responsabilidad del programador, quien evaluó, adaptó e integró las propuestas de las herramientas de IA al contexto específico de Plastitec.

## 1.4 Línea de tiempo del desarrollo

La siguiente línea de tiempo consolida las fases de desarrollo documentadas, con base en el historial de control de versiones (Git) del repositorio corporativo "Apps" filtrado a la carpeta COA/, y en el archivo de planeación interno "PLANEACIÓN_COA_ACTUALIZACIÓN_2026-06-25_EJECUCIÓN.xlsx".

Antecedentes (anteriores al periodo documentado en este reporte): El 27 de marzo de 2026, el aplicativo COA tuvo una primera etapa de desarrollo funcional: nuevo logo; tablas y módulo de usuarios; control de novedades por devolución/eliminación de documentos; módulo de perfil, firmas digitales y validaciones; registro R-GC-194; alertas por correo ante fallos (404); primera implementación del módulo Batch Record (con un avance cercano al 50 %); e integración con el aplicativo COPEC y mejoras de conexión con Registros LAB. Esta etapa antecede al periodo documentado en este reporte y no se incluye en el cálculo de horas de la sección 1.5; se referencia únicamente como contexto del estado previo del módulo Batch Record (véase sección 1.3).

### Periodo documentado: 15 de mayo – 15 de septiembre de 2026

| Periodo | Fase | Actividades principales | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 – 19 may. 2026 | Arranque y sincronización | Retoma del desarrollo de COA; resolución de conflictos de código (stash) para consolidar la base antes de iniciar la Fase 1 de la actualización planeada. | Punto de partida del periodo documentado en este reporte. |
| 26 jun. – 7 sep. 2026 | Actualización COA 2026 – Fase 1 (planeada) | Notificaciones automáticas por correo (devolución y finalización de certificado); generación por lote/ciclo; formulario de consulta por rango de fechas; validación de generación de PDF frente a Registros LAB; duplicado de certificados; módulo de Clientes (crear, actualizar, activar/desactivar, consultar); asociación cliente–certificado con autocompletado; ajuste de fechas de manufactura/vencimiento; consulta y actualización de códigos; orden de consecutivos de lote; validaciones de usuario; corrección de errores en fechas y contadores; ventana de gestión de errores. | Cierre funcional de la Fase 1 planeada (284 h estimadas), centrada en generación de certificados y gestión de clientes. |
| 8 – 15 sep. 2026 | Actualización COA 2026 – Fase 2 (en ejecución) | Reactivación del módulo Batch Record: generación de PDF (80 % → 95 %); ajustes de alertas y consulta de datos de generación de lotes; integración con Inspección Manga (despeje y registros de manga); integración con Control de Fórmulas y trazabilidad por lote. | Avance actual del Batch Record: 90 %, pendiente de confirmación de Calidad; primeros días de la Fase 2 (456 h planeadas) con apoyo de Claude. |

## 1.5 Tiempo de desarrollo

Para la estimación del tiempo se aplicó la misma metodología utilizada en otros reportes de uso de IA de la compañía: jornada laboral de 9 horas diarias (7:00 a. m. a 5:00 p. m.), de lunes a viernes, con una dedicación promedio de 5,5 horas por día al aplicativo (el resto de la jornada se destina a otros aplicativos del repositorio corporativo y a otras responsabilidades del cargo). Esta dedicación promedio coincide con la utilizada en la planeación oficial de la Fase 1 (284 horas ÷ 52 días hábiles ≈ 5,46 horas/día), lo que valida el supuesto para el resto del cálculo.

El periodo documentado en este reporte corresponde al arranque de esta etapa de desarrollo de COA, declarado por el programador el 15 de mayo de 2026, hasta la fecha de corte de este reporte (15 de septiembre de 2026). Conforme a la misma metodología aplicada en otros reportes de la compañía, el cálculo toma la totalidad de días hábiles del periodo.

| Periodo | Días hábiles | Dedicación / hora prom. | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 may. – 15 sep. 2026 (periodo documentado, ejecutado) | 88 | 5,5 | 484,0 |
| 16 sep. – 21 oct. 2026 (Fase 2, restante planeado)* | 26 | — | 423,0 |
| Total proyectado al cierre de la Fase 2 | — | — | 907,0 |

* la Fase 2 tiene una estimación oficial de 456 horas para el periodo 8 de septiembre – 21 de octubre de 2026. De estas, 33 horas (6 días hábiles × 5,5 h) corresponden al tramo 8–15 de septiembre, ya incluido dentro de las 484 horas del periodo documentado; las 423 horas restantes corresponden al tramo pendiente de ejecución (16 de septiembre – 21 de octubre de 2026).

Tiempo total ejecutado y documentado a la fecha de este reporte (15 de septiembre de 2026): 484 horas, correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2026 (arranque de esta etapa, Fase 1 completa y primeros días de la Fase 2). La Fase 2 se encuentra en ejecución, con 423 horas planeadas restantes hasta el 21 de octubre de 2026, lo que proyecta un total aproximado de 907 horas para el conjunto del proyecto al cierre de dicha fase.

## 1.6 Estado actual y alcance pendiente

A la fecha de este reporte (15 de septiembre de 2026), la Fase 2 de la Actualización COA 2026 se encuentra en ejecución, con foco actual en el cierre del módulo Batch Record. Según la planeación vigente, quedan pendientes:

Confirmación de Calidad sobre el manejo de versiones de lote en la integración con Control de Fórmulas (módulo Batch Record, actualmente al 90 %).

Certificados de calidad para Inspección Manga (76 h estimadas: integración externa, obtención de ítems, cálculo de datos y generación de formato HTML).

Certificados de calidad para Control Grafado (76 h estimadas, mismo alcance).

Certificados de calidad para Sistema de Tubo (76 h estimadas, mismo alcance).

Continuidad del retiro gradual del formato R-GC-017, condicionado a la puesta en marcha estable del aplicativo COA.

Implementación y puesta en marcha del nuevo registro R-GC-220 (controles, filtros y formato HTML).

## 1.7 Pruebas realizadas

Pruebas asistidas mediante IA: apoyo de ChatGPT en la revisión puntual de fragmentos de código y consultas SQL/JPQL; apoyo de Claude en la verificación de la lógica de integración del módulo Batch Record durante su fase final (septiembre de 2026).

Pruebas realizadas por el programador: pruebas de consulta para Batch Record y visor de certificados COA (commit b90b6ca11, 7 de enero de 2026); pruebas técnicas de la aplicación (commit 1f355acc4, 17 de febrero de 2026); validación de firmas y flujos con usuarios técnicos; verificación funcional tras cada ajuste de generación de certificados, clientes y Batch Record.

Pruebas de integración: validación de la conexión entre COA y los aplicativos externos (Registros LAB, Generación de Lotes, Inspección Manga, Control de Fórmulas, Plastitec Tags y Factory).

Pruebas funcionales con el área de Calidad, en particular para la validación de firmas, la generación de certificados y, actualmente, para la confirmación del manejo de versiones de lote en el módulo Batch Record (pendiente a la fecha de este reporte, según el commit 84a165274).

## 1.8 Resultados obtenidos

Sistema centralizado de generación de Certificados de Calidad, integrado con los aplicativos de planta (Registros LAB, Generación de Lotes, Inspección Manga, Control de Fórmulas, entre otros).

Gestión de usuarios, roles y firmas digitales, con panel administrativo protegido y control de accesos.

Módulo de Clientes con administración centralizada (creación, actualización, activación/desactivación y consulta).

Notificaciones automáticas por correo ante devolución o finalización de certificados.

Control de novedades y errores en la información registrada, con historial de cambios.

Módulo de Batch Record que consolida la trazabilidad documental de un lote a partir de múltiples aplicativos, actualmente en un 90 % de avance.

Duplicado de certificados y generación por lote/ciclo, con validaciones de fechas de manufactura y vencimiento.

El aplicativo se encuentra actualmente en ejecución de la Fase 2 de su plan de actualización 2026, con el cierre del módulo Batch Record como hito principal en curso.

## 1.9 Evidencias disponibles

Evidencia técnica: repositorio Git corporativo "Apps" (monorepo), con historial de 60 commits documentados sobre la carpeta COA/ (véase sección 1.10); código fuente Java EE (JSP/Servlets) con persistencia JPA (EclipseLink) sobre MySQL.

Evidencia funcional: interfaz web del aplicativo (inicio de sesión, generación y visor de certificados, panel de Clientes, módulo Batch Record), pendiente de anexar como material complementario a este reporte.

Observación sobre las conversaciones con IA
La participación de Claude en la fase final del módulo Batch Record (septiembre de 2026) sí cuenta con trazabilidad directa en el historial de control de versiones descrito en la sección 1.10. En ambos casos, la existencia de código generado o propuesto por IA no sustituye la evidencia de la intervención del programador, quien realizó la selección, revisión, adaptación, integración, pruebas y corrección de las soluciones.

## 1.10 Consolidado y validación de commits de control de versiones (Git)

Se realizó la consolidación y validación directa del historial de commits del repositorio Git corporativo "Apps" (monorepo), filtrando los commits cuyos cambios incluyen archivos dentro de la carpeta COA/, mediante lectura programática de los objetos del repositorio (equivalente a git log --follow -- COA/), con fecha y hora local de autoría. Se identificaron 60 commits relacionados con COA, listados a continuación en orden cronológico y separados según si se ubican antes o dentro del periodo documentado en este reporte (15 de mayo – 15 de septiembre de 2026).

### Antecedentes (antes del periodo documentado, no incluidos en el cálculo de horas)

| Fecha | Hash | Autor | Mensaje del commit (verbatim) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 jul. 2025 | afc76913b | Programador TI2 | Subida del aplicativo |
| 28 nov. 2025 | 9751c05b7 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa nuevo logo en app COA. |
| 04 dic. 2025 | 0a532a7e3 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se realiza implementación de las tablas y modulos de usuarios, ademas se realiza la integracion de nuevo diseño y estado. |
| 04 dic. 2025 | a492f66e8 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa nueva tabla en BD para llevar el control de novedades por eliminacion o devolucion del documento, ademas se ajusta diseño de certificado. |
| 09 dic. 2025 | cf272032d | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se finaliza modulo de perfil, cambio de datos usuario y gestión de firmas con validaciones. |
| 09 dic. 2025 | a352dcfb5 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa imagen y validaciones en firmas con respecto a la imagen subida por el jefe o administrador. |
| 10 dic. 2025 | f8ffd1c36 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa registro R-GC-194, se realiza las validacion, se agregan nombre de formatos, se mejoran consultas y validaciones. |
| 11 dic. 2025 | d3a969949 | ProgramadorPlastitec01 | Se esta implementado modulo de firmas, se crear jps, java class, servelt y consultas por BD |
| 11 dic. 2025 | 2858b4c7b | ProgramadorPlastitec01 | Se termina implementación del modulo de firmas para jefe, ademas se validar opcion de regreso desde la generación del ceritificado. |
| 12 dic. 2025 | 0ade062d3 | sebast1an2 | Merge branch 'main' of https://github.com/ProgramadorPlastitec01/Apps |
| 12 dic. 2025 | f8f210148 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se sube proyecto COA actualizado con ajuste. |
| 15 dic. 2025 | abccdc1cd | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se realiza mejoras en diseño y validaciones. |
| 15 dic. 2025 | f929cb767 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se realizar nuevo diseño para login. |
| 16 dic. 2025 | 0ec78fd15 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa dashboard con contadores, estadisticas, trazabilidad, acceso rapido, se agregan nueva variables de Id certificado y estado. |
| 17 dic. 2025 | 2aacabf92 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se generación de carpetas por las jeraquia cuando se finaliza certificacion, ademas se incluye opcion de subir archivos manuales. |
| 19 dic. 2025 | 7a60af887 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa nuevas validaciones en campos dentro de la generación... Se implementa proceso de Batch record y alertas en session. |
| 05 ene. 2026 | b2999763a | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementan mejoras en visual |
| 06 ene. 2026 | 04e325895 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementan nuevas mejoras en visual para consultar anexos de generacion de lotes en modulo de batch record |
| 06 ene. 2026 | 5f2a18927 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa mejorar en modulo de batch record, extrayendo información sobre los anexos de generacion de lotes a partir de lote de los materiales del certificado. |
| 07 ene. 2026 | b90b6ca11 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se realizaron pruebas de consulta para batch record y se consulta visor de certificados COA. |
| 07 ene. 2026 | 0ea2e3cd3 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementar extension para evitar duplicidad, se mejorar generacion de certificado y se implementar logo en JSP. |
| 07 ene. 2026 | b9708226b | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementa permisos en codigo. |
| 08 ene. 2026 | 38b02d681 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementar alerta 404 con diseño y se raeliza clase que permite enviar correo cuando se presente un falla. |
| 08 ene. 2026 | bc0b18c6b | sebast1an2 | Merge branch 'main' of https://github.com/ProgramadorPlastitec01/Apps |
| 09 ene. 2026 | d3611df71 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se implementar y finaliza ultimo requeimiento de batch record. Implementando un vista de Aplicativo Registros LAB. |
| 14 ene. 2026 | e14d71bda | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se mejora inicio de sesion, con logo, descripcion y eslogan. |
| 17 feb. 2026 | 1f355acc4 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Implementación test. |
| 09 mar. 2026 | 2433c42ca | ProgramadorPlastitec01 | Se implementa nueva validacion en archiv UpdateSignature para java 7, ya que no permitia subir archivo de firma. |
| 17 mar. 2026 | 1dac31b37 | ProgramadorPlastitec01 | Se realiza ajustes en diseño, ajustes en tomas de 8 a 10 |
| 17 mar. 2026 | 3875502db | sebast1an2 | Merge branch 'main' of https://github.com/ProgramadorPlastitec01/Apps |
| 20 mar. 2026 | f5aaf3154 | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se realiza actualizacion de gitnore y se sube proyecto de COPEC |
| 20 mar. 2026 | 6d645645c | ProgramadorPlastitec01 | Fabian - Se realiza actualizacion de gitnore y se sube proyecto de COPEC, cambios en conexion de daruma y dataprotect |
| 24 mar. 2026 | 588c664ef | ProgramadorPlastitec01 | Se implementa mejora en descargar archivo y mejoras en diseño |
| 26 mar. 2026 | a406bcb66 | ProgramadorPlastitec01 | Se implementa mejoras en conexion con LAB |
| 27 mar. 2026 | 303f3930c | ProgramadorPlastitec01 | Se implementa columna en generacion certificado y mejoras en consulta con LAB |

### Periodo documentado (15 de mayo – 15 de septiembre de 2026)

| Fecha | Hash | Autor | Mensaje del commit (verbatim) |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 may. 2026 | 1e7d78186 | ProgramadorPlastitec01 | Resolucion de conflictos stash |
| 26 jun. 2026 | 33f28cf2c | ProgramadorPlastitec01 | Implementacion correo devolucion, ajustes en back y diseño correo. |
| 01 jul. 2026 | f93ab379a | ProgramadorPlastitec01 | Implementacion requerimiento de correo de certificado finalizado y generacion de certificado con ciclo. |
| 22 jul. 2026 | c801d37fa | ProgramadorPlastitec01 | Actualización diseño, formulario en generación de consulta de certificado. |
| 23 jul. 2026 | c783a0aa5 | ProgramadorPlastitec01 | Implementación requerimiento generación de formulario y cantidad de registros asociados de REGISTROS LAB |
| 23 jul. 2026 | 074484dbb | ProgramadorPlastitec01 | Implementación requerimiento duplicar registro |
| 23 jul. 2026 | f3a3c82bb | ProgramadorPlastitec01 | Implementación requerimiento duplicar registro V2 |
| 27 jul. 2026 | f0981cfe7 | ProgramadorPlastitec01 | Implementación nuevo módulo Clientes - parametrización, registrar, modificar, consultar, cambiar de estado |
| 03 ago. 2026 | 3c196b520 | ProgramadorPlastitec01 | Mejoras en codigo, proceso de implementacion de seleccion de cliente JS |
| 03 ago. 2026 | 4d3893620 | ProgramadorPlastitec01 | Se implementa validacion final, asociacion de cliente en visual de certificado, permitiendo a los usuarios selecionar cliente y autocompletar los campos |
| 05 ago. 2026 | 2a9969a38 | ProgramadorPlastitec01 | Se realiza tabla de clientes quitando campo de codigo, por indicacion de calidad no aplica. |
| 06 ago. 2026 | f23aea418 | ProgramadorPlastitec01 | Se integra nuevo requerimiento, modificacion de fecha de manufactura y vencimiento en todos los requerimientos |
| 13 ago. 2026 | f03cf62bf | ProgramadorPlastitec01 | Se implementa nuevo botón y funcionamiento de consulta codigos en visual de certificado, permitiendo actualizar la información. |
| 18 ago. 2026 | 1a00e1a68 | sebast1an2 | Actualizacion de poryectos SEBAS |
| 19 ago. 2026 | d2742c483 | ProgramadorPlastitec01 | Implementación requerimiento orden de consecutivos de lotes |
| 19 ago. 2026 | 4c8125041 | ProgramadorPlastitec01 | Validacion de registro de usuario |
| 20 ago. 2026 | bebebfdd4 | ProgramadorPlastitec01 | Bug corredigo en consulta de fechas y contador de registros |
| 27 ago. 2026 | 2268b9fbf | ProgramadorPlastitec01 | Se modifica linea de codigo 267 de tags visor global con asignacion de color a rol documental |
| 03 sep. 2026 | e967c0ab9 | ProgramadorPlastitec01 | Implementación modal errores y gestion de cambios de datos. |
| 09 sep. 2026 | 6b68f0f0c | ProgramadorPlastitec01 | Implementación requerimiento PDF BATCH RECORD 80 por ciento |
| 09 sep. 2026 | 58f83e2f1 | ProgramadorPlastitec01 | Implemtancion final proceso BATCH RECORD 95 por cierto |
| 11 sep. 2026 | ed9c9361a | ProgramadorPlastitec01 | Ajustes de alertas y mejoras en consulta de datos con generacion de lotes y fisico en batch record |
| 14 sep. 2026 | bc68677ab | ProgramadorPlastitec01 | Implementacion BatchRecord con integracion en despejes de inspeccion manga |
| 14 sep. 2026 | b2ba8d81f | ProgramadorPlastitec01 | Implementacion de datos de registros de manga |
| 15 sep. 2026 | 84a165274 | ProgramadorPlastitec01 | Se implementa conexion con control formulas y se deja batchrecod al 90 por cierto, dejando trazabilidad por lote y esta pendiente confirmacion de calidad ya que los lote en formulas maneja version |

Metodología de validación: las fechas anteriores corresponden a la fecha y hora de autoría de cada commit registrado en el repositorio Git, filtrado a los commits que modifican archivos dentro de la carpeta COA/. La división entre "antecedentes" y "periodo documentado" se realizó a partir de la fecha de arranque declarada por el programador (15 de mayo de 2026); solo los commits del periodo documentado sustentan el cálculo de horas de la sección 1.5. Los mensajes de commit se conservan tal como fueron escritos originalmente (incluyendo variaciones ortográficas), por tratarse de evidencia literal y no de una redacción posterior.

## 1.11 Conclusión del caso

El sistema COA constituye un caso de desarrollo de software de autoría del programador, con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial en dos niveles diferenciados: ChatGPT como consulta puntual a lo largo de todo el proyecto, y Claude (Claude Code) como apoyo específico y decisivo en la finalización del módulo Batch Record durante septiembre de 2026, módulo que llevaba varios meses detenido en aproximadamente la mitad de su alcance.

El desarrollo documentado representa aproximadamente 484 horas de trabajo ejecutado entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2026 (arranque de esta etapa, cierre de la Fase 1 y primeros días de la Fase 2), más 423 horas planeadas restantes de la Fase 2 hasta el 21 de octubre de 2026, para un total proyectado cercano a 907 horas al cierre de dicha fase, según el historial de control de versiones validado en la sección 1.10 y la planeación oficial del proyecto.

En conjunto, el proyecto evidencia un modelo de desarrollo en el que la Inteligencia Artificial se utilizó como herramienta de apoyo y aceleración puntual —de forma más intensiva en el cierre del módulo Batch Record—, mientras que el análisis del negocio, la arquitectura, la integración entre aplicativos, la validación funcional y la responsabilidad sobre la solución permanecieron bajo control del programador.